ГОСУДАрСТВЕННОе БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ образовательное УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ЧЕРЕМХОВСКИЙ    ГОРНОТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМ. М.И. ШАДОВА»

|  | Утверждаю: Директор ГБПОУ «ЧГТК им. М.И. Щадова» ___________ Сычев С.Н. «___ » __________ 20__ года |
| --- | --- |

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов

программы подготовки специалистов среднего звена

по специальности

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Черемхово, 2023

| РАССМОТРЕНА Цикловой комиссией Общеобразовательных и строительных дисциплин Протокол № председатель Председатель _____________ _____________20_____ год | ОДОБРЕНА Методическим советом колледжа протокол №___ от___________ 20___года Председатель МС ___________ |
| --- | --- |

Рабочая программа профессиональной модуля «Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов» разработана в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.

Разработчик (и):

Моисеенко Екатерина Валерьевна– преподаватель специальных  дисциплин ГБПОУ  «ЧГТК им. М.И. Щадова»

# СОДЕРЖАНИЕ

| # 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | Стр. 4 |
| --- | --- |
| 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 7 |
| # 3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля | 9 |
| # 4. условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 18 |
| # 5. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | 18 |
| 6. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) 7. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 20 24 |

1. паспорт рабочей  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов

1.1. Область применения программы

Рабочая  программа профессионального модуля – является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений укрупненной группы специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства, в части освоения основного вида профессиональной деятельности Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов и соответствующих профессиональных компетенций.

Рабочая  программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании,  в программах  подготовки  и переподготовки специалистов.

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения профессионального модуля должен:

Базовая часть

иметь практический опыт:

- проведении технических осмотров общего имущества (конструкций и инженерного оборудования) и подготовки к сезонной эксплуатации; проведении работ по санитарному содержанию общего имущества и придомовой территории;

- контроле санитарного содержания общего имущества и придомовой территории; разработке перечня (описи) работ по текущему ремонту;

- оценке физического износа и контроле технического состояния конструктивных элементов и систем инженерного оборудования;

- проведении текущего ремонта;

- участии в проведении капитального ремонта; контроле качества ремонтных работ.

знать:

- методы визуального и инструментального обследования;

- правила и методы оценки физического износа конструктивных элементов, элементов отделки внутренних и наружных поверхностей и систем инженерного оборудования жилых зданий; основные методы усиления конструкций;

- правила техники безопасности при проведении обследований технического состояния элементов зданий;

- пособие по оценке физического износа жилых и общественных зданий;

- положение по техническому обследованию жилых зданий;

- правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда;

- обязательные для соблюдения стандарты и нормативы предоставления жилищно-коммунальных услуг;

- основной порядок производственно-хозяйственной деятельности при осуществлении технической эксплуатации;

- организацию и планирование текущего ремонта общего имущества многоквартирного дома; нормативы продолжительности текущего ремонта;

- перечень работ, относящихся к текущему ремонту;

- периодичность работ текущего ремонта; оценку качества ремонтно-строительных работ;

- методы и технологию проведения ремонтных работ;

- нормативные правовые акты, другие нормативные и методические документы, регламентирующие производственную деятельность в соответствии со спецификой выполняемых работ.

уметь:

- проверять техническое состояние конструктивных элементов, элементов отделки внутренних и наружных поверхностей и систем инженерного оборудования общего имущества жилого здания;

- пользоваться современным диагностическим оборудованием для выявления скрытых дефектов;

- оперативно реагировать на устранение аварийных ситуаций;

- проводить постоянный анализ технического состояния инженерных элементов и систем инженерного оборудования;

- владеть методологией визуального осмотра конструктивных элементов и систем инженерного оборудования, выявления признаков повреждений и их количественной оценки; владеть методами инструментального обследования технического состояния жилых зданий; использовать инструментальный контроль технического состояния конструкций и инженерного оборудования для выявления неисправностей и причин их появления, а также для уточнения объемов работ по текущему ремонту и общей оценки технического состояния здания; организовывать внедрение передовых методов и приемов труда;

- определять необходимые виды и объемы работ для восстановления эксплуатационных свойств элементов внешнего благоустройства;

- подготавливать документы, относящиеся к организации проведения и приемки работ по содержанию и благоустройству;

- составлять дефектную ведомость на ремонт объекта по отдельным наименованиям работ на основе выявленных неисправностей элементов здания;

- составлять планы-графики проведения различных видов работ текущего ремонта;

- организовывать взаимодействие между всеми субъектами капитального ремонта;

- проверять и оценивать проектно-сметную документацию на капитальный ремонт, порядок ее согласования;

- составлять техническое задание для конкурсного отбора подрядчиков;

- планировать все виды капитального ремонта и другие ремонтно-реконструктивные мероприятия;

- осуществлять контроль качества проведения строительных работ на всех этапах;

- определять необходимые виды и объемы ремонтно-строительных работ для восстановления эксплуатационных свойств элементов объектов;

- оценивать и анализировать результаты проведения текущего ремонта;

- подготавливать документы, относящиеся к организации проведения и приемки работ по ремонту.

Вариативная часть  - не предусмотрена

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:

Объем образовательной программы __396___ часов, включает:

- самостоятельную работу __30__ часов;

- учебные занятия __150__ часов, в том числе практические, лабораторные работы _80_ часов, курсовые работы (проекты) _0_ часов;

- консультацию __8__ часов;

- промежуточную аттестацию__28__ часов;

- учебной  практики _72___ часов

- производственной практики __108__ часов.

# 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Базовая часть

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК4.1. | - Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений |
| ПК4.2. | - Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и инженерного оборудования зданий |
| ПК4.3. | - Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных элементов эксплуатируемых зданий, в том числе отделки внутренних и наружных поверхностей конструктивных элементов эксплуатируемых зданий |
| ПК4.4. | - Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконструкции зданий |
| ОК 1. | - Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК 2. | - Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 3. | - Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие |
| ОК 4. | - Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами |
| ОК 5. | - Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста |
| ОК 6. | - Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей |
| ОК 7. | - Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 8. | - Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности |
| ОК 9. | - Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК10. | - Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |
| ОК11. | - Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере |

Вариативная часть- не предусмотрено.

3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля

3.1. Тематический план профессионального модуля

| Коды формируемых компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего часов | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  |  |  | Практика |  | Промежуточная аттестация |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обучение по МДК |  |  | Самостоятельная работа обучающегося |  | Учебная, часов | Производственная, часов | Консультация | Экзамен |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов | Всего, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ПК 4.1 – 4.2 ОК 1-11 | Раздел 1. Организация технической эксплуатации и обслуживания гражданских зданий и сооружений | 118 | 88 | 48 | - | 20 | - | - | - | 2 | 8 |
| ПК 4.3 – 4.4 ОК 1-11 | Раздел 2. Организация видов работ по реконструкции зданий и сооружений | 82 | 62 | 32 | - | 10 |  | - | - | 2 | 8 |
| ПК 4.1 – 4.4 ОК 1-11 | Учебная практика, часов | 72 |  |  |  |  |  | 72 | - | - | - |
| ПК 4.1 – 4.4 ОК 1-11 | Производственная практика (по профилю специальности), часов | 108 |  |  |  |  |  |  | 108 | - | - |
| ПК 4.1 – 4.4 ОК 1-11 | Экзамен по модулю | 16 |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 12 |
|  | Всего: | 396 | 150 | 80 | - | 30 | - | 72 | 108 | 8 | 28 |

# 3.2. Тематический план и содержание обучения по профессиональному модулю

# Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | № занятия | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) |  | Объем часов | Уровень освоения |  | Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |
|  | СЕМЕСТР №8 |  |  | 396 часов |  |  |  |
| Раздел 1. Организация технической эксплуатации и обслуживания гражданских зданий и сооружений |  |  |  | 154 |  |  |  |
| МДК.04.01. Эксплуатация зданий и сооружений |  |  |  | 108 |  |  |  |
| Тема 1.1. Техническая эксплуатация зданий и сооружений | 1 | Содержание учебного материала |  | 66 | 2 | ПК 4.1 – 4.2 ОК 1-11 |  |
|  |  | Изучение жилищной политики новых форм собственности. Основные принципы федеральной жилищной политики. Типовые структуры эксплуатационных организаций. |  | 2 |  |  |  |
|  | 2 | Самостоятельная работа № 1. Написание реферата на тему: Реформа ЖКХ, формы собственности использования жилья. |  | 2 | 2 |  |  |
|  | 3 | Организация работ по технической эксплуатации зданий. Параметры, характеризующие техническое состояние зданий. Изучение правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда. |  | 2 | 2 |  |  |
|  | 4 | Самостоятельная работа № 2. Написание сообщения на тему: Теоретическое обоснование методов технической эксплуатации зданий. |  | 2 | 2 |  |  |
|  | 5 | Изучить износ зданий. Физический износ. Моральный износ. Изучение норм ВСН 53-86 (р). Правила оценки физического износа жилых зданий. |  | 2 | 2 |  |  |
|  | 6 | Изучить срок службы здания. Эксплуатационные требования к зданиям. |  | 2 | 2 |  |  |
|  | 7 | Самостоятельная работа № 3. Подготовка презентации на тему: Эксплуатационные требования к зданиям, их конструкциям и оборудованию. |  | 2 | 2 |  |  |
|  | 8 | Практическое занятие №1. Расчет основных характеристик диспетчерских служб. |  | 2 | 2 |  |  |
|  | 9 | Практическое занятие №2. Оформление документации по результатам общего осмотра здания. |  | 2 | 2 |  |  |
|  | 10 | Практическое занятие №3. Определение износа конструктивных элементов здания (окон, дверей пола и отделочные работы). |  | 2 | 2 |  |  |
|  | 11 | Практическое занятие №4. Определение среднего срока службы элементов здания. |  | 2 | 2 |  |  |
|  | 12 | Изучить капитальность зданий. |  | 2 | 2 |  |  |
|  | 13 | Самостоятельная работа № 4. Подготовка презентации на тему: Защита зданий от преждевременного износа. |  | 2 | 2 |  |  |
|  | 14 | Изучить зависимость износа инженерных систем и конструкции зданий от уровня их эксплуатации. |  | 2 | 3 |  |  |
|  | 15 | Изучить систему планово-предупредительных ремонтов. |  | 2 | 2 |  |  |
|  | 16 | Изучить порядок приемки в эксплуатацию новых, капитально-отремонтированных и модернизированных зданий. |  | 2 | 2 |  |  |
|  | 17 | Самостоятельная работа № 5 Написание реферата на тему: Особенности эксплуатации общественных зданий. |  | 2 | 2 |  |  |
|  | 18 | Изучить комплекс работ по содержанию и техническому обслуживанию зданий и сооружений. |  | 2 | 2 |  |  |
|  | 19 | Подготовка зданий к зимнему и весенне-летнему периодам эксплуатации. |  | 2 | 2 |  |  |
|  | 20 | Самостоятельная работа № 6. Написание сообщения на тему: Технические методы повышения безотказности объектов. |  | 2 | 2 |  |  |
|  | 21 | Изучить содержание помещений и придомовой территории. |  | 2 | 2 |  |  |
|  | 22 | Практическое занятие №5. Порядок приемки в эксплуатацию новых, капитально отремонтированных и модернизированных зданий. |  | 2 | 2 |  |  |
|  | 23 | Практическое занятие №6. Составление плана графика проведения различных видов работ текущего ремонта и контроля качества ремонтных работ с учётом организации взаимодействия между всеми субъектами капитального ремонта. |  | 2 | 2 |  |  |
|  | 24 | Практическое занятие №7. Планирование капитального ремонта с учётом подбора подрядчиков. Составление технического задания для конкурсного отбора подрядчиков. |  | 2 | 2 |  |  |
|  | 25 | Практическое занятие №8. Изучение методов обнаружения и устранения дефектов систем отопления. |  | 2 | 2 |  |  |
|  | 26 | Практическое занятие №9. Изучение методов наладки систем горячего водоснабжения. |  | 2 | 2 |  |  |
|  | 27 | Практическое занятие №10. Определение физического износа инженерного оборудования. |  | 2 | 2 |  |  |
|  | 28 | Практическое занятие №11. Составление дефектной ведомости помещений. Проверка проектно-сметной документации на капитальный ремонт, её согласование. |  | 2 | 2 |  |  |
|  | 29 | Практическое занятие №12. Расчет физического износа зданий и сооружений. |  | 2 | 2 |  |  |
|  | 30 | Практическое занятие №13. Оформление актов при эксплуатации зданий. |  | 2 | 2 |  |  |
|  | 31 | Практическое занятие №14. Выполнить объемы работ при благоустройстве. |  | 2 | 2 |  |  |
|  | 32 | Практическое занятие №15. Организация работ при благоустройстве. |  | 2 | 2 |  |  |
|  | 33 | Практическое занятие №16. Проведение и приемка выполненных работ по содержанию и благоустройству. |  | 2 | 2 |  |  |
| Тема 1.2 Оценка технического состояния зданий и сооружений | 34 | Содержание учебного материала |  | 42 | 2 | ПК 4.1 – 4.2 ОК 1-11 |  |
|  |  | Изучение аппаратуры, приборов и методов контроля состояния и эксплуатационных свойств материалов и конструкций при обследовании зданий. |  | 2 |  |  |  |
|  | 35 | Самостоятельная работа № 7. Подготовка презентации на тему: Этапы и содержание работ по обследованию конструкций. |  | 2 | 2 |  |  |
|  | 36 | Изучить методику оценки эксплуатационных характеристик элементов здания. |  | 2 | 2 |  |  |
|  | 37 | Изучить защиту зданий от преждевременного износа. |  | 2 | 2 |  |  |
|  | 38 | Изучить методику оценки технического состояния бетонных и железобетонных конструкций. |  | 2 | 2 |  |  |
|  | 39 | Самостоятельная работа № 8. Написание сообщения на тему: Коррозия арматуры в бетоне, факторы, вызывающие разрушение арматуры в бетоне. |  | 2 | 2 |  |  |
|  | 40 | Изучить методику оценки технического состояния каменных конструкций (конструкций из силикатных, минеральных, природных каменных материалов). |  | 2 | 2 |  |  |
|  | 41 | Изучить методику оценки технического состояния металлических конструкций. |  | 2 | 2 |  |  |
|  | 42 | Изучить методику оценки технического состояния деревянных конструкций, полимерных конструкций. |  | 2 | 2 |  |  |
|  | 43 | Изучить оценку технического состояния конструктивных элементов зданий и сооружений. |  | 2 | 2 |  |  |
|  | 44 | Самостоятельная работа № 9. Написание доклада на тему: Старение и износ материалов конструкций. |  | 2 | 2 |  |  |
|  | 45 | Изучить методику оценки технического состояния и эксплуатационных характеристик инженерных систем. |  | 2 | 2 |  |  |
|  | 46 | Самостоятельная работа № 10. Подготовка презентации на тему: Магнитные и электромагнитные испытания свойств материалов конструкций. |  | 2 | 2 |  |  |
|  | 47 | Практическое занятие №17. Оценка технического состояния фасадов здания. |  | 2 | 2 |  |  |
|  | 48 | Практическое занятие №18. Определение прогиба в плите перекрытия. |  | 2 | 2 |  |  |
|  | 49 | Практическое занятие № 19. Определение причины повреждения стен и способы их устранения. |  | 2 | 2 |  |  |
|  | 50 | Практическое занятие № 20. Оценка технического состояния конструкций зданий и сооружений |  | 2 | 2 |  |  |
|  | 51 | Практическое занятие № 21. Определение температуры на поверхности стены. |  | 2 | 2 |  |  |
|  | 52 | Практическое занятие № 22. Оценка технического состояния инженерных систем. |  | 2 | 2 |  |  |
|  | 53 | Практическое занятие № 23. Оценка технического состояния здания в целом. |  | 2 | 2 |  |  |
|  | 54 | Практическое занятие № 24. Заключение о техническом состоянии конструкций зданий и сооружений. |  | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | Учебная практика. Виды работ: - выявление дефектов, возникающие в конструктивных элементах здания; - установка маяков; - проведение наблюдений за деформациями; - заполнение журналов наблюдений; - составление актов по результатам осмотра; - заполнение паспорта готовности объектов к эксплуатации в зимних условиях; - составление графиков проведения ремонтных работ; выполнение обмерных работ; - оценка технического состояния конструкций зданий и конструктивных элементов; - оценка технического состояния инженерных и электрических сетей, инженерного и электросилового оборудования зданий; - выполнение чертежей усиления различных элементов здания. | 36 |  | ПК 4.1 – 4.2 ОК 1-11 |  |
| Промежуточная аттестация | Консультация |  |  | 2 |  | ПК 4.1 – 4.2 ОК 1-11 |  |
|  | Экзамен |  |  | 8 |  |  |  |
| Раздел 2. Организация видов работ по реконструкции зданий и сооружений |  |  |  | 118 |  | ПК 4.3 – 4.4 ОК 1-11 |  |
| МДК.04.02. Реконструкция зданий и сооружений |  |  |  | 72 |  |  |  |
| Тема 2.1. Основные виды работ при реконструкции зданий и сооружений | 55 | Содержание учебного материала |  | 66 | 2 |  |  |
|  |  | Изучение особенностей конструкций зданий различных периодов постройки. Реставрация зданий и сооружений. |  | 2 |  |  |  |
|  | 56 | Изучение планировочных и конструктивных особенностей жилых зданий различных периодов постройки. |  | 2 | 2 |  |  |
|  | 57 | Самостоятельная работа № 1. Написание рефератов на тему: Перспективные направления в реконструкции зданий и сооружений. |  | 2 | 2 |  |  |
|  | 58 | Изучение стратегии модернизации зданий. Модернизация квартир. |  | 2 | 2 |  |  |
|  | 59 | Изучение реконструкции общественных зданий. Пристройка, надстройка зданий. |  | 2 | 3 |  |  |
|  | 60 | Самостоятельная работа № 2. Подготовка презентации на тему: Вопросы градостроительной экологии, решаемые при реконструкции городской застройки. |  | 2 | 2 |  |  |
|  | 61 | Практическое занятие №1. Выполнение перепланировки жилых зданий с изменением объемно-планировочного решения. |  | 2 | 2 |  |  |
|  | 62 | Практическое занятие №2. Выполнение перепланировки жилых зданий с изменением объемно-планировочного решения. |  | 2 | 2 |  |  |
|  | 63 | Практическое занятие №3. Выбор конструктивного решения системы утепления наружных стен при реконструкции. |  | 2 | 2 |  |  |
|  | 64 | Практическое занятие №4. Выполнение теплотехнического расчета наружных стен с применением фасадных утеплителей. |  | 2 | 2 |  |  |
|  | 65 | Практическое занятие №5. Выполнение чертежей конструкций утеплённых фасадов. |  | 2 | 2 |  |  |
|  | 66 | Изучение усиление оснований эксплуатируемых зданий. |  | 2 | 2 |  |  |
|  | 67 | Изучение основных методов восстановления (укрепления) кладки фундаментов. |  | 2 | 2 |  |  |
|  | 68 | Изучение способов разгрузки и усиления фундаментов эксплуатируемых зданий. |  | 2 | 2 |  |  |
|  | 69 | Изучение восстановление и улучшение эксплуатационных свойств стен зданий. |  | 2 | 2 |  |  |
|  | 70 | Изучение восстановление и усиление железобетонных перекрытий при реконструкции зданий. |  | 2 | 2 |  |  |
|  | 71 | Изучение усиление железобетонных колонн. |  | 2 | 2 |  |  |
|  | 72 | Самостоятельная работа № 3. Написание реферата на тему: Ремонт, усиление и замена лестниц и балконов. |  | 2 | 2 |  |  |
|  | 73 | Изучение усиление каменных конструкций. |  | 2 | 2 |  |  |
|  | 74 | Изучение усиление металлических конструкций. |  | 2 | 2 |  |  |
|  | 75 | Самостоятельная работа № 4. Написание реферата на тему: Сварные соединения |  | 2 | 2 |  |  |
|  | 76 | Изучение усиление и ремонт деревянных конструкций. |  | 2 | 2 |  |  |
|  | 77 | Изучение проектной документации на реконструкцию зданий. |  | 2 | 2 |  |  |
|  | 78 | Практическое занятие № 6. Расчет усиления фундамента. |  | 2 | 2 |  |  |
|  | 79 | Практическое занятие № 7. Расчет усиления фундамента. |  | 2 | 2 |  |  |
|  | 80 | Практическое занятие № 8. Выполнение чертежа усиливаемого элемента. |  | 2 | 2 |  |  |
|  | 81 | Практическое занятие № 9. Расчет усиления пустотных плит. |  | 2 | 2 |  |  |
|  | 82 | Практическое занятие № 10. Расчет усиления пустотных плит. |  | 2 | 2 |  |  |
|  | 83 | Практическое занятие № 11. Выполнение чертежа усиливаемого элемента. |  | 2 | 2 |  |  |
|  | 84 | Практическое занятие № 12. Расчет усиления простенков кирпичных стен здания. |  | 2 | 2 |  |  |
|  | 85 | Практическое занятие № 13. Выполнение чертежа усиливаемого элемента. |  | 2 | 2 |  |  |
|  | 86 | Практическое занятие № 14. Расчёт усиление оконных и дверных проемов в кирпичной стене. |  | 2 | 2 |  |  |
|  | 87 | Практическое занятие № 15. Выполнение чертежа усиленных проёмов. |  | 2 | 2 |  |  |
| Тема 2.2. Охрана труда | 88 | Содержание учебного материала |  | 6 | 2 | ПК 4.3 – 4.4 ОК 1-11 |  |
|  |  | Основные требования к порядку разработки и содержанию правил инструкций по охране труда в строительстве |  | 2 |  |  |  |
|  | 89 | Самостоятельная работа № 5. Написание реферата на тему: Основные требования безопасности и экологии в проекте строительства (реконструкции) объекта. |  | 2 | 2 |  |  |
|  | 90 | Практическое занятие № 16. Разработка рекомендаций по уменьшению риска |  | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | Учебная практика. Виды работ: - заполнение журналов наблюдений; - выполнение работ с помощью геодезических приборов и механических инструментов; - определение сроков службы элементов здания; - контроль за эксплуатационными качествами конструкций с помощью инструментальных методов; - заполнение журналов составление актов по результатам осмотра. | 36 |  | ПК 4.3 – 4.4 ОК 1-11 |  |
| Промежуточная аттестация | Консультация |  |  | 2 |  |  | ПК 4.3 – 4.4 ОК 1-11 |
|  | Экзамен по модулю |  |  | 8 |  |  |  |
|  | Итого (учебных занятий, самостоятельных работ) |  |  | 180 |  |  |  |
| Промежуточная аттестация | Консультация |  |  | 4 |  |  | ПК 4.1 – 4.4 ОК 1-11 |
|  | Экзамен по модулю |  |  | 12 |  |  |  |
|  |  |  | Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности). - выявление дефектов, возникающих в конструктивных элементах зданий; - установление маяков и наблюдение за деформациями; - ведение журнала наблюдений; - контроль санитарного содержания общего имущества и придомовой территории; - определение сроков службы элементов здания; - разработка перечня работ по текущему и капитальному ремонту; - установление и устранение причин, вызывающих неисправности технического состояния конструктивных элементов и инженерного оборудования зданий; - проведение технических осмотров общего имущества и подготовка к сезонной эксплуатации. | 108 |  |  |  |
|  |  |  | Всего часов | 396 часов |  |  |  |

# 4. условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# 4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы профессионального модуля требует наличие:

- учебного кабинета Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов.

Оборудование учебного кабинета:

- рабочие места  по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- принтер, модем;

- программное обеспечение общего и профессионального назначения;

- комплект учебно-методической документации.

- приборы, инструменты

- макеты

- схемы, таблицы.

# 5. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

5.1. Печатные издания:

Основные:

О-1. Андрюшенков, А. Ф. Организация работ при ремонте и реконструкции зданий и сооружений : учебно-методическое пособие / А. Ф. Андрюшенков. — Омск : СибАДИ, 2019. — 98 с.

О-2. Череданова, Л.Н. Основы экономики и предпринимательства: учебник/ Л.Н. Череданова.-М.: ИЦ Академия, 2018.- 224 с.

О-3. Дегаев, Е. Н. Эксплуатационная безопасность и надежность объектов ЖКК : учебное пособие / Е. Н. Дегаев. — Москва : МИСИ – МГСУ, 2020. — 47 с.

О-4. Сычёв, С. А. Перспективные технологии строительства и реконструкции зданий : монография / С. А. Сычёв, Г. М. Бадьин. — 2-е изд., испр. и доп. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 368 с.

О-5. Кадыкова, О. Ф. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебное пособие / О. Ф. Кадыкова, Т. Н. Чуворкина. — Пенза : ПГАУ, 2018. — 80 с.

О-6. Организационно-технологические мероприятия по возведению и реконструкции гражданских и промышленных зданий : учебное пособие / Е. М. Пугач, Д. В. Топчий, А. Е. Степанов, И. Л. Абрамов. — Москва : МИСИ – МГСУ, 2019. — 57 с.

О-7. Бузуев, И. И. Организация работы службы охраны труда и промышленной безопасности на предприятии : учебное пособие / И. И. Бузуев, Н. Г. Яговкин. — 2-е изд. — Самара : АСИ СамГТУ, 2017. — 74 с.

О-8. Шапров, М.Н. Охрана труда: учебное пособие/ М.Н. Шапров, Е.Ю, Гузенко, И.С. Мартынов и др..-Волгоград: ФГБОУ Волгоградский ГАУ,2017.- 88 с.

О-9. Иванова, Т.С. Охрана труда: учебное пособие/Т.С. Иванова., Е.Ю. Гузенко, Ю.Л. Курганский и др.- Волгоград: ФГБОУ Волгоградский ГАУ,2019. – 88 с.

О-10. Косолапова, Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник / Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко.-М.: ИЦ Академия, 2019.-368 с.

О-11. Румынина,  В.В. Правовые основы профессиональной деятельности:  учебник для студентов средних профессиональных учебных заведений.- М.: ИЦ Академия), 2017. - 224 с.

Дополнительные:

Д-1. Лоторейчук , Е.А. Теоретические основы электротехники: учебник/ Е.А. Лоторейчук. - М.: ИД Форум: ИНФРА-М, 2013. – 320 с.

Д-2. Лоторейчук , Е.А. Расчет электрических и магнитных цепей и полей. Решение задач: учебное пособие / Е.А. Лоторейчук. - М.: Форум: ИНФРА-М, 2009. – 272 с.

Д-3. Попов ,В.С. Теоретическая электротехника: учебник для техникумов / В.С. Попов. Под. ред. Б.Я. Жуховицкого. – 3-е изд., доп. и перераб. – М.:  Энергоатомиздат, 1990. – 544 с.

Д-4. Бабичев, Ю.Е. Электротехника и электроника.Т.1. Электрические и магнитные цепи: учебник/ Ю.Е. Бабичев._ М.: Мир горной книги. Издательство МГГУ, 2007.- 615 с.

Д-5. Евдокимов, Ф.Е. Теоретические основы электротехники :учебник/ Ф.Е. Евдокимов.-М.: Высшая школа, 1994.- 495 с.

# 6. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Раздел модуля 1. Организация технической эксплуатации и обслуживания гражданских зданий и сооружений |  |  |
| ПК 4.1. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений | Оценка «отлично» - разработаны системы планово-предупредительных ремонтов; назначены здания на капитальный ремонт; подготовлены и анализирована техническая документация для капитального ремонта; запланирован текущий ремонт; составлены графики проведения ремонтных работ; разделы технического задания изложены логично и технически грамотно. Оценка «хорошо» - разработаны системы планово-предупредительных ремонтов; назначены здания на капитальный ремонт; подготовлены и анализирована техническая документация для капитального ремонта; запланирован текущий ремонт; не составлены графики проведения ремонтных работ; разделы технического задания изложены логично и технически грамотно. Оценка «удовлетворительно» - разработаны системы планово-предупредительных ремонтов; назначены здания на капитальный ремонт; не подготовлены и анализирована техническая документация для капитального ремонта; запланирован текущий ремонт; не составлены графики проведения ремонтных работ; разделы технического задания изложены логично и технически грамотно. | Экзамен в форме собеседования: практическое задание по технической эксплуатации зданий и сооружений Защита отчетов по практическим и лабораторным работам Экспертное наблюдение за выполнением различных видов работ во время учебной/ производственной практики |
| ПК 4.2. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и инженерного оборудования зданий. | Оценка «отлично» - разработаны мероприятия по технической эксплуатации зданий, их состав и содержание; применены аппаратура, приборы и методы контроля состояния и свойств материалов и конструкций при обследовании зданий. Оценка «хорошо» - разработаны мероприятия по технической эксплуатации зданий, их состав и содержание; не применены аппаратура, приборы и методы контроля состояния и свойств материалов и конструкций при обследовании зданий. Оценка «удовлетворительно» - не разработаны мероприятия по технической эксплуатации зданий, их состав и содержание; не применены аппаратура, приборы и методы контроля состояния и свойств материалов и конструкций при обследовании зданий. | Экзамен/зачет в форме собеседования: практическое задание по технической эксплуатации конструкций и инженерного оборудования зданий. Защита отчетов по практическим и лабораторным работам Экспертное наблюдение за выполнением различных видов работ во время учебной/ производственной практики |
| Раздел модуля 2 Организация видов работ по реконструкции зданий и сооружений |  |  |
| ПК 4.3. Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных элементов эксплуатируемых зданий, в том числе отделки внутренних и наружных поверхностей конструктивных элементов эксплуатируемых зданий | Оценка «отлично» - Выполнена диагностика технического состояния конструктивных элементов эксплуатируемых зданий и сооружений; определены сроки службы элементов здания; установлены и устранены причины, вызывающие неисправности технического состояния конструктивных элементов и инженерного оборудования зданий; выполнены обмерные работы; проведены гидравлические испытания систем инженерного оборудования. Оценка «хорошо» - Выполнена диагностика технического состояния конструктивных элементов эксплуатируемых зданий и сооружений; определены сроки службы элементов здания; установлены и устранены причины, вызывающие неисправности технического состояния конструктивных элементов и инженерного оборудования зданий; не выполнены обмерные работы; проведены гидравлические испытания систем инженерного оборудования. Оценка «удовлетворительно» - Выполнена диагностика технического состояния конструктивных элементов эксплуатируемых зданий и сооружений; определены сроки службы элементов здания; не установлены и устранены причины, вызывающие неисправности технического состояния конструктивных элементов и инженерного оборудования зданий; не выполнены обмерные работы; проведены гидравлические испытания систем инженерного оборудования. | Экзамен/зачет в форме собеседования: практическое задание по диагностике технического состояния конструктивных элементов эксплуатируемых зданий, в том числе отделки внутренних и наружных поверхностей конструктивных элементов эксплуатируемых зданий Защита отчетов по практическим и лабораторным работам Экспертное наблюдение за выполнением различных видов работ во время учебной/ производственной практики |
| ПК 4.4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконструкции зданий | Оценка «отлично» - проанализирована оценка технического состояния конструкций зданий и конструктивных элементов; проанализирована оценка технического состояния инженерных и электрических сетей, инженерного и электросилового оборудования зданий; заполнение журнала наблюдений; заполнение журналов технических осмотров и составление актов по результатам осмотра; выполнены чертежи усиления различных элементов здания. Оценка «хорошо» - проанализирована оценка технического состояния конструкций зданий и конструктивных элементов; проанализирована оценка технического состояния инженерных и электрических сетей, инженерного и электросилового оборудования зданий; заполнение журнала наблюдений; заполнение журналов технических осмотров и составление актов по результатам осмотра; не выполнены чертежи усиления различных элементов здания. Оценка «удовлетворительно» - проанализирована оценка технического состояния конструкций зданий и конструктивных элементов; проанализирована оценка технического состояния инженерных и электрических сетей, инженерного и электросилового оборудования зданий; заполнение журнала наблюдений; не заполнение журналов технических осмотров и составление актов по результатам осмотра; не выполнены чертежи усиления различных элементов здания. | Экзамен/зачет в форме собеседования: практическое задание по оценке технического состояния и реконструкции зданий Защита отчетов по практическим и лабораторным работам Экспертное наблюдение за выполнением различных видов работ во время учебной/ производственной практики |
| ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | - обоснованность постановки цели, выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач; - адекватная оценка и самооценка эффективности и качества выполнения профессиональных задач. | Экспертное наблюдение за выполнением работ |
| ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | - использование различных источников, включая электронные ресурсы, медиаресурсы, Интернет-ресурсы, периодические издания по специальности для решения профессиональных задач. |  |
| ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие | - демонстрация ответственности за принятые решения; - обоснованность самоанализа и коррекция результатов собственной работы. |  |
| ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами | - взаимодействовать с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения, с руководителями учебной и производственной практик; - обоснованность анализа работы членов команды (подчиненных). |  |
| ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | - демонстрировать грамотность устной и письменной речи, - ясность формулирования и изложения мыслей. |  |
| ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей | - соблюдение норм поведения во время учебных занятий и прохождения учебной и производственной практик. |  |
| ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | - эффективное выполнение правил ТБ во время учебных занятий, при прохождении учебной и производственной практик; - демонстрация знаний и использование ресурсосберегающих технологий в профессиональной деятельности. |  |
| ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | - эффективность использовать средств физической культуры для сохранения и укрепления здоровья при выполнении профессиональной деятельности. |  |
| ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности | - эффективность использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности согласно формируемым умениям и получаемому практическому опыту. |  |
| ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | - эффективность использования в профессиональной деятельности необходимой технической документации, в том числе на английском языке. |  |
| ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере | - обоснованность применения знаний по финансовой грамотности; - использование законодательных и нормативно-правовых актов при планировании предпринимательской деятельности в строительной отрасли; - эффективность планирования предпринимательской деятельности в профессиональной сфере. |  |

7.ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ПМ

| № изменения, дата внесения, № страницы с изменением |  |
| --- | --- |
| Было | Стало |
| Основание: Подпись лица, внесшего изменения _________________________________ |  |